様式第２号（第８条、第11条関係）

記載例

組織名：団体の名称

所在地：団体事務所または代表者の住所

放任竹林対策推進（変更）事業計画書

１　組織名　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇

・どんな場所か（だったのか）。

・なぜ活動する必要が生じたのか。

・どのような場所にしたいのか。などを記入

２　所在地　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇

３　実施区域の概要　、事業の背景等

〇〇地域は、近くに〇〇神社や〇〇が点在しており、昔から地域住民が憩いの場として散策や児童の学習の場として利用されてきた。しかしながら、近年は〇〇により、管理放棄された竹林が広がり、以前のような憩いの場などに適さない環境となってきている。そのため、地域の住民により「〇〇の会」を設立し、竹林の伐採や植樹、また定期的に地域住民や子供たちの体験学習を開催するなど、以前の環境を戻す活動を行っている。

４　事業概要

〇〇地域の竹林に対し、団体メンバーによる伐採を行う。伐採後は、もともと植生していた〇〇を植樹し、速やかに環境の復元を図る。伐採した竹は野積み以外に、チッパーを利用して減量を図る。また、地元の子供たちの自然学習を兼ねた昔ながらの竹玩具（竹トンボ、竹馬など）の製作イベントを開催し、この自然環境を守る次世代の担い手を育成する。

２年目以降は、若竹切りや植樹した周囲の下草刈りを行い、伐採した区域を適切に維持管理していく。

５　年度別スケジュール

| ※面積は100 ㎡単位で記入（端数切捨）してください。 | 令和３年度 （初年度） | 令和４年度 （２年目） | 令和５年度 （３年目） | 令和６年度 （４年目） | 令和７年度 （５年目） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹林整備事業 | 3,000 ㎡ | 3,000 ㎡ | 3,000 ㎡ | 3,000 ㎡ | 3,000 ㎡ |
|  | 竹伐採 植樹 | 竹伐採 植樹 | 竹伐採 下草刈り | 竹伐採 下草刈り | 竹伐採 下草刈り |
| 竹材利活用・環境教育事業 | 竹玩具製作 | 竹玩具製作 竹粉堆肥製作 | 竹玩具製作 | 竹玩具製作 竹炭製作 | 竹玩具製作 |

実施面積、活動内容を記入してください。

（注）３から５までの項目は、複数の区域を実施する場合は区域ごとに記載してください。