静岡市小規模工事等検査事務要領

（趣旨）

第１　この要領は、静岡市が発注する小規模工事等の適正かつ効率的な施工の確保を図るため、

小規模工事等の検査の実施に関し、静岡市工事検査実施要綱（平成15年４月１日施行。以下「要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２　この要領において「小規模工事」とは、本市が発注する解体工事、維持修繕業務及び災害時における緊急を要する建設工事以外の建設工事であって、予定価格が500万円未満の工事をいう。

（対象）

第３　この要領の対象となる小規模工事は、この要領の施行の日以後に市が契約を締結する小規模工事、解体工事、維持修繕工事及び災害時における緊急を要する工事とする。

（報告書類の作成）

第４　監督員（静岡市建設工事執行規則（平成15年静岡市規則第48号）第２条第１号の監督員をいう。）は、施工記録票（様式第１号）を作成し、検査員（静岡市工事検査員規則（平成15年静岡市規則第49号）第１条の検査員をいう。以下同じ。）に提出するものとする。

２ 検査員は、工事検査記録票（様式第２号）を作成するものとする。

附 則

この要領は、平成26年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成30年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成31年４月１日から施行する。

様式第１号　　　　　　　　　　　施工記録票

※監督員の押印欄を廃止

|  |  |
| --- | --- |
| 契約番号 |  |
| 工事名 | 工事 |
| 工事場所 | 静岡市　　　　　　　　　　　　　地内 |
| 請負代金額 |  |
| 工期 | 着手 | 平成　　年　　月　　日 | 完成 | 平成　　年　　月　　日 |
| 完成日 | 　　　　　 平成　　年　　月　　日 | 完成届受理日 | 平成　　年　　月　　日 |
| 監督員職氏名 |  |
| 受注者 |  |
| 受注者技術者 | 主任技術者 |  | 現場代理人 |  |

確認項目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 内容 | 確認欄 | 備考（日付、状況等記入） |
| 該当欄 | 確　認 |
| 下請負人通知書 | 下請負契約書又は請書等の写しを添え提出された。 | □ | □ |  |
| 工事着手 | 工事始期日から30日以内に施工計画書を提出し、現場着手した。 | □ | □ |  |
| 工事の進捗状況 | 毎月10日までに前月末における進捗を記載した工事工程月報が提出された。 | □ | □ |  |
| 請負代金内訳書 | 監督員から請求があった場合、契約締結後14日以内に提出された。 | □ | □ |  |
| 主任技術者等通知書 | 契約締結の日から14日以内に提出された。 | □ | □ |  |
| 工事記録簿 | 必要な事項を記載した記録簿が整備されている。 | □ | □ |  |
| 材料検査簿 | 監督員による材料検査を実施した検査記録が整備されている。（監督員による検印） | □ | □ |  |
| 設計図書の照査 | 設計図書の照査を行い書類提出された。現場と相違がある場合は監督員に事前に確認し施工している。 | □ | □ |  |
| 施工計画書 | 施工計画書に必要事項が記載され提出されている。 | □ | □ |  |
| 工事カルテ | 請負代金額500万円以上の場合、登録し提出された。 | □ | □ |  |
| 施工体系図、施工体制台帳　 | 現場に整備され、その写しが提出されている。 | □ | □ |  |
| 段階確認及び立会等 | 段階確認の手続きが書面にて事前に行われた。 | □ | □ |  |
| 建設業退職金共済制度 | 購入証書の写しが提出され、加入証が現場掲示されている。 | □ | □ |  |
| 作業主任者 | 作業主任者を選任し、配置している。 | □ | □ |  |
| 工程管理 | 休日、夜間作業時の事前報告など、工程管理が適切である。 | □ | □ |  |
| 建設副産物等 | COBRIS登録がされ、建設副産物が適切に処理した記録が整備されている。 | □ | □ |  |
| 安全活動 | 安全教育・訓練やその他安全パトロールなど安全活動を実施している。 | □ | □ |  |
| 看板類 | 建設業許可票、労災保険関係成立票が現場に掲示されている。 | □ | □ |  |

様式第２号

工事検査記録票

|  |  |
| --- | --- |
| 契約番号 |  |
| 工事名 | 工事 |
| 工事場所 | 静岡市　　　　　　　　　　　　　地内 |
| 請負代金額 |  |
| 工期 | 着手 | 平成　　年　　月　　日 | 完成 | 平成　　年　　月　　日 |
| 完成日 | 　　　　　 平成　　年　　月　　日 | 完成届受理日 | 平成　　年　　月　　日 |
| 検査員職氏名 |  |
| 発注者立会人 |  |
| 受注者 |  |
| 受注者立会人 |  |

確認項目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 内容 | 確認 | 備考 |
| 施　工　状　況 | 管理 | 安全管理、周囲に対する配慮、工期に対する配慮、受検体制等 | □ |  |
| 記録及び資料 | （１）出来形管理資料施工図並びに出来形図・表の作成及び正確性の度合 | □ |  |
| （２）品質管理資料品質管理表、試験成績書の正確性の度合 | □ |  |
| 工事写真 | 施工状況、出来形寸法、品質管理状況の確認及び編集整理等 | □ |  |
| 完　成　状　態 | 出来形 | 設計書、図面、仕様書と工事目的物の照合確認（形状、寸法、位置、数量等） | □ |  |
| 品質 | 材質均等、機能性、規格値等の設計関係図書、仕様書との照合（二次製品の形状、寸法も含む） | □ |  |
| 外観 | 出来ばえ、仕上がり状況 | □ |  |