令和７年度

静岡市動物愛護センター建設工事

公募型プロポーザル説明書

令和７年12月

（令和８年１月20日　修正版）

静　岡　市

都市局　建築部　建築総務課

第１章　プロポーザルに関する事項

１　目的

この説明書は、静岡市が、「静岡市動物愛護センター建設工事」（以下「本工事」という。）の事業候補者等を特定するための公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）に関して、必要な事項を定めるものである。

２　建設工事概要

（１）工事名　　静岡市動物愛護センター建設工事

（２）工事場所  　静岡市　葵区千代地内

（３）工事概要　  ・静岡市動物愛護センター建設に必要な調査・設計・法手続き（計画通知等）及び工事施工（工事監理は静岡市にて実施）

・上記施設周囲の外構設計及び工事

・静岡市の工事監督・検査に関する規定に基づいた書類提出及び市の工事検査対応

（４）要求水準　　別添「静岡市動物愛護センター建設工事要求水準書」のとおり

(５) 履行期間    本契約日（令和８年７月中旬予定）から令和10年３月13日（月）（予定）までとし、提案により履行期間を短縮することは差支えない。

(６) 予定額　　　上限提案価格　839,000,000円（税込）　※上限を超えた提案は失格とする。

（７）発注者　　　静岡市長

３　事務局

静岡市　都市局　建築部　建築総務課

住所　　　　　：〒420-8602  静岡市葵区追手町５番１号

ＴＥＬ　　　  ：054-221-1608（直通）

メールアドレス：kenchikusoumu@city.shizuoka.lg.jp

ホームページ　：http://www.city.shizuoka.lg.jp/index.html

４　参加資格

- 参加者の構成等

ア　本プロポーザルに参加する者（以下「参加者」という。）は、次に示す「単独企業」又は「特定建設工事共同企業体（以下ＪＶ）という。」とする。ただし、参加者は「（２）参加者に共通する参加資格」に掲げる要件を満たしている必要がある。

  - 単独企業

  - ＪＶで参加の場合、本工事を行う者の２者以上（以下「構成員」という。）によって構成されたＪＶもしくは、設計業務を行う者を加えた２者以上によって構成されたＪＶとする。

  - 同一企業が「単独企業」、「ＪＶの構成員」として本プロポーザルに参加しないこと。

  - 共同企業体の代表者は、静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示（平成17年静岡市告示第43号）に基づく、「建築一式工事」の入札参加資格の認定を受けている者とすること。なお、共同企業体の取扱いは、別紙「営繕工事における共同企業体の取扱いについて」による。

- 参加者に共通する参加資格

参加者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなくてはならない。

ア　地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４に規定する欠格事由に該当する者でないこと。

イ　会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始、破産法（平成16年法律第75号）第18条第１項若しくは第19条第１項及び第２項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者（会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生計画又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。

ウ　国税及び地方税を滞納している者でないこと。

エ　静岡市暴力団排除条例（平成25年３月８日）第２条第１号から３号に規定する者ではないこと。

オ　静岡市入札参加停止等措置要綱に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止（指名除外を含む。）の措置を受けている者ではないこと。 なお、参加表明書を提出した日から契約締結までの間に、静岡市から指名停止を受けたときは、参加資格を喪失するものとする。

カ　単独企業の場合は、技術提案書提出日（令和８年３月23日）までに、静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示（平成17年静岡市告示第43号）に基づく、『「建築一式工事」の入札参加資格認定を受けている者のうち、本社、本店等の建設業法で規定されている主たる営業所を静岡市内に有する者』であること。

《認定に関する手続き及び問合せ先》

静岡市 財政局 財政部 契約課（静岡庁舎　10階）

住　所：〒420－8602 　静岡市葵区追手町５番１号

TEL：054-221-1027

キ　ＪＶで参加の場合は、技術提案書提出日（令和８年３月23日）までに、静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示（平成17年静岡市告示第43号）に基づく、『「建築一式工事」、「電気工事」、「管工事」、若しくは「機械器具設置工事」の入札参加資格認定を受けている者のうち、本社、本店等の建設業法で規定されている主たる営業所を静岡市内に有する者』、又は『「建築関係建設コンサルタント」の入札参加資格認定を受けている者のうち、本社、本店を静岡市内に有する者』の組合せであること。認定資格を受けていないものは、参加表明書提出日（令和８年１月28日）に契約課に随時認定の申請を行うこと。

なお、建設関連業務については、令和８・９年度の入札参加資格の定期申請書類を提出済みであること。（申請期間は令和８年１月15日から令和８年１月31日予定）

ク　本工事を行う者に特定された場合、本工事を履行期間内に行うことが可能な体制を有し、技術提案書類を提出した時点において配置されていた全ての技術者が本工事の完了まで継続して本工事を行うことができる者であること。

- 業務別の参加資格

ア　設計業務に係る要件

設計業務を行う者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなくてはならない。

  - 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けていること。なお 、建築士法第26条第２項の規定による閉鎖期間中でないこと。 また、建築士法第１０条第１項の規定による処分を受けているものが所属していないこと 。

  - 管理技術者（※１）は、参加表明書提出者の組織に所属する一級建築士とする。

※１「管理技術者」とは、静岡市建設工事に係る測量（調査・設計）業務委託契約約款（令和２年４月１日施行）第10条第１項の定義による。

  - 管理技術者は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の２の規定に基づく定期講習の対象となっている場合にあっては、当該講習を受講している者であること。

  - 設計業務の開始時点で、「本説明書第１章４（４）実施体制」に示す資格を有する者を管理技術者（参加者となる企業と参加表明書提出の日以前に３か月以上直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。ＪＶの場合は、代表構成員・構成員のいずれかと前記の雇用関係にあるものに限る。）として配置できること。

  - 参加にあたって、連携協力企業等（参加する者と協力し、参加する者の責任の下に本業務の一部を実施する者をいう。以下同じ。）を加える事を可とする。連携協力企業等がある場合は担当させる業務内容を技術提案書に含めること。

  - ⑤連携協力企業等がある場合は、当該連携協力企業等が「本説明書第１章４（２）アからオ、及び（３）①」の条件を満たす者であること。

イ　工事施工に係る要件

工事施工を行う者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなくてはならない。

- 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条の規定による建設業の許可を受けていること。

- 本工事に関して、建設業法第26条に基づき、主任（監理）技術者に必要となる資格を有する者を配置できること。

- 工事施工の開始時点で、「本説明書第１章４（４）実施体制」に示す資格を有する者を現場代理人、主任（監理）技術者（参加者となる企業と参加表明書提出の日以前に３か月以上直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。ＪＶの場合は、代表構成員・構成員のいずれかと前記の雇用関係にあるものに限る。）として配置できること。

- 実施体制

各業務の実施体制と兼任の条件は、以下に示すとおりとする。ただし、業務の推進に係る技術者配置の提案は技術資料に記載すること。

＜設計業務＞

設計技術者（建築（総合）、建築（構造）、

電気設備、機械設備の分野ごと）

管理技術者

現場代理人

＜工事施工＞

施工技術者（建築、電気設備、機械設備の

分野ごと）

主任（監理）技術者

・現場代理人は、主任（監理）技術者と兼任可とする。

・管理技術者は、設計技術者（建築（総合））と兼任可とする。

・主任（監理）技術者は、施工技術者（建築）と兼任可とする。

・主任（監理）技術者は、工事施工現場での配置予定技術者とする。なお、請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間は専任を要しないものとする。

各配置予定技術者等については、次のア～イの資格を有すること。また、参加者となる企業と参加表明書提出の日以前に３か月以上直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

ア　管理技術者、

一級建築士資格を有すること。

イ　主任（監理）技術者

一級建築士又は１級建築施工管理技士資格を有すること。

- 下請負

工事施工においては建設業法第22条に基づき一括下請負を禁止する。設計業務においては、契約の履行の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。主要な部分以外の第三者への委託に関しては、書面により発注者の承諾を得るものとし、再委託先は、「（２）参加者に共通する参加資格」に掲げる要件を全て満たすものとする（カを除く）。また、この再委託先は、本プロポーザルの他の参加者（ＪＶの場合は代表構成員・構成員のいずれか）との重複は認めない。

５　日程

下記のスケジュールは予定であり、状況により変更する場合がある。

なお、受付時間は平日の午前９時から午後５時までとする。

| 公募開始（公告日） | 令和７年12月15日（月） |
| --- | --- |
| 現地見学の申込 | 令和７年12月26日(金) 正午まで |
| 現地見学 | 令和８年１月６日(火) ・午前10時から 現動物愛護センター （静岡市葵区産女953） ・午後２時から 新動物愛護センター建設地 （静岡市葵区千代538-11） |
| 質問書の受付（１回目） | 令和８年１月13日（火）正午まで |
| 質問書の回答（１回目） | 令和８年１月20日（火）午後５時まで |
| 参加表明書、技術資料の提出 | 令和８年１月28日（水）正午まで |
| 第１次審査 | 令和８年２月５日（木）予定 |
| 第１次審査の結果通知 | 令和８年２月９日（月）予定 |
| 提出意思確認書の提出 | 令和８年２月17日（火）正午まで |
| 質問書の受付（２回目） | 令和８年２月20日（金）正午まで |
| 質問書の回答（２回目） | 令和８年３月４日（水）午後５時まで |
| 技術提案書の提出 | 令和８年３月23日（月）正午まで |
| 第２次審査 | 令和８年３月27日（金）予定 |
| 第２次審査の結果通知 | 令和８年３月31日（火）予定 |
| 審査結果の公表 | 令和８年４月３日（金）予定 |
| 仮契約締結 | 令和８年５月中旬予定 |
| 本契約締結（静岡市議会による議決後） | 令和８年７月中旬予定 |

６　資料の提供

本プロポーザルの実施にあたり、次の資料を本市ホームページに掲載する。

ア　プロポーザル説明書

イ　技術資料・技術提案書の評価基準

ウ　営繕工事における共同企業体の取扱いについて

エ　要求水準書

オ　地質調査特記仕様書

カ　設計業務特記仕様書

キ　建設工事仕様書

ク　所要室諸元一覧表

ケ　参考図等（案内図、参考配置図、林業センター地質調査報告書、ハザードマップ）

コ　工事区分表、厨房機器表

サ　参考スケジュール

シ　施工条件明示事項（建築・建築設備工事）

ス　施策事項適用表

セ　建設工事におけるオンライン電子納品に関する特記仕様書

ソ　静岡市動物愛護センター再整備計画

タ　静岡市建設工事請負契約約款

チ　ＣＡＤデータ（案内図、参考配置図）

７　現地見学

（１）申込期間

公告日から令和７年12月26日(金) 正午まで

（２）申込方法

現地見学を希望する場合は、現地見学参加申込書【様式１】を事務局宛てに電子メールで提出する。市からの「現場見学参加申込受理」のメールを確認すること。なお、参加人数は１参加者５人まで（車１台）とする。現地見学希望者が多い場合は、日時を変更及び調整する可能性がある。

８　質問の受付及び回答

- 提出方法等

ア　質問書【様式２】に質問内容を記入し、原本ファイル形式のまま保存した電子データを添付のうえ、本説明書「３事務局」のメールアドレスに送信する。市からの「質問書受理」のメールを確認すること。なお、公正を期するため、電子メールのみの受付とし、電話などによる個別の質問は受付けない。

イ　回答はとりまとめのうえ、市ホームページに掲載する。なお質問回答書は、本説明書及び関係する書類の追加変更又は修正として同等もしくは置き換えるものとする。

- 質問の受付

ア　質問受付期間

１回目：公告日から令和８年１月13日（火）正午まで

２回目：第１次審査の結果通知日から令和８年２月20日（金）正午まで

イ　回答日

１回目：令和８年１月20日（火）午後５時まで

２回目：令和８年３月４日（水）午後５時まで

ウ　その他

電子メールにおける表題は、【静岡市動物愛護センター建設工事　公募型プロポーザル質問書（〇回目）】とすること。

９　参加方法（第１次審査）

本プロポーザルの参加者は、次に示す書類を提出する。

なお、ＪＶでの参加の場合、本プロポーザルに係る手続きは代表構成員が行う。

  - 提出方法等

ア　事務局まで持参すること。

イ　提出については、平日（土日、祝日を除く）の午前９時から午後５時までの時間帯で受領する。

ウ　各書類は指定の様式で作成すること。

エ　用紙サイズはＡ４判又はＡ３判とし、Ａ３判はＡ４判の大きさに折り込み、ページ番号を付してＡ４判ファイル綴じとする。

オ　ＣＤ－Ｒ（容量が不足する場合はＤＶＤ－Ｒとする。）に、提出書類の電子データを格納し提出する。様式の指定のあるものは、ＰＤＦ形式に変換せず、その他はＰＤＦ形式としウイルスチェックを行った上で提出する。

  - 提出期限

令和８年１月28日（水）正午まで

  - 提出書類

| 書類名称 | 様式 | サイズ | 部数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加表明書 | 様式３ | Ａ４ | １部 |  |
| ≪技術資料≫ |  |  |  |  |
| 業務の実施方針 | 様式４ | Ａ３ | 10部 |  |
| 設計事務所の業務実績 | 様式５ | Ａ４ | １部 | 証明書の写し等含め、左上をダブルクリップ等で留める。 |
| 管理技術者の業務実績 | 様式６ | Ａ４ | １部 |  |
| 工事施工者の業務実績 | 様式７ | Ａ４ | １部 |  |
| 主任（監理）技術者の業務実績 | 様式８ | Ａ４ | １部 |  |
| 連携協力企業の名称等 | 様式９ | Ａ４ | １部 |  |
| 配置予定技術者の経歴等 | 様式10 | Ａ４ | １部 |  |
| ＜共同企業体の場合のみ＞ 特定建設工事共同企業体協定書（様式14-1）又は共同企業体協定書（乙型）（様式14-2） | 様式11-1 様式11-2 | Ａ４ | １部 |  |
| 様式３～11までの電子データ（ＣＤ－Ｒ） |  |  | １部 |  |

  - 参加表明書及び技術資料の記載要領

ア　参加表明書【様式３】

提出者名は、本市の認定を受けている組織名（商号又は名称）及び代表者名を記載すること。なお、提出者の印は不要とする。

設計業務を行う者の一級建築士事務所登録通知書等の証明できる資料の写しを添付すること。

官公需適格組合の場合は、構成員を証明できる資料の写しを添付すること。

イ　業務の実施方針【様式４】

当該業務の実施方針として、以下の項目についてＡ３判２枚横向き（横書きとする。）に文章およびイメージ図等により簡潔に記載する。色彩の使用及び縮尺は自由とする。会社名等の表示及び提出者が特定できる表現は不可とする（協力企業を含む。）。

なお、文字のサイズは10ポイント以上とすること（イメージ図等の図中の文字サイズは８ポイント以上とすること。）。

（ア）「静岡市動物愛護センター再整備計画」及び与条件に対する、施設整備の方針・特徴（コンセプト等）

（イ）設計・施工の業務実施体制に対する考え方

（ウ）品質・コスト・スケジュールに対する考え方

（エ）周囲の自然景観に調和した形態・色彩に対する考え方

ウ　設計事務所の業務実績【様式５】

エ　管理技術者の業務実績【様式６】

オ　工事施工者の業務実績【様式７】

カ　主任（監理）技術者の業務実績【様式８】

キ　連携協力企業の名称等【様式９】

業務の一部を再委託する場合には、連携協力企業の名称、再委託する理由及び内容等を記入する。（他の参加者の連携協力企業と重複可とする。）

ク　配置予定技術者の経歴等【様式10】

配置予定技術者が「４参加資格（４）実施体制」で指定した資格を保有しているか確認する。新たに業務分野を追記する場合には、その他分野の担当技術者の経歴等について記入する。

ケ　＜共同企業体の場合のみ＞

特定建設工事共同企業体協定書又は共同企業体協定書（乙型）【様式11-1、様式11-2】

案でも可とする。ただし、技術提案書提出日までに正式なものを提出すること。

  - 技術提案書の提出者を選定するための評価基準

別紙「技術資料・技術提案書の評価基準」による。

10　技術提案書の提出及びヒアリング（第２次審査）

- 提出意思確認書の提出

技術提案書の要請を受けた者（第１次審査通過者）は、技術提案書の提出意思の有無について、提出意思確認書【様式12】を提出すること。

ア　提出方法等

本説明書「９（１）提出方法等」を参照すること。

イ　提出期限

令和８年２月17日（火）正午まで

ウ　提出書類

| 書類名称 | 様式 | サイズ | 部数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出意思確認書 | 様式12 | Ａ４ | １部 | 代表者印は不要とする。 |

- 技術提案書等の提出

ア　提出方法等

本説明書「９（１）提出方法等」を参照すること。

イ　提出期限

令和８年３月23日（月）正午まで

ウ　提出書類

| 書類名称 | 様式 | サイズ | 部数 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術提案書 | 様式13 | Ａ３ | 10部 |  |  |
| 提案価格見積書 | 様式14 | Ａ４ | １部 |  |  |
| 様式13～14の電子データ（ＣＤ－R） |  |  | １部 |  |  |  |

エ　技術提案書等の作成要領

- 課題は次の４問とする。技術資料の「業務の実施方針」において提案した内容を踏まえて提案すること。また、記載にあたっては以下の事項に留意すること。

課題１　動物福祉、施設の機能向上について

・動物・人にとって使いやすく快適な空間設計（鳴き声・臭気・動線・収納など）への提案が示されているか。

・衛生管理・感染症対策への提案が示されているか。

課題２　譲渡の推進、動物愛護の普及啓発、施設の魅力向上について

・人（市民・ボランティア・職員）と動物の交流促進への提案が示されているか。

・周囲の景観と調和を図り、人・動物にとって親しみやすい建物外観への提案が示されているか。

・ドッグラン及びカフェ（犬同伴で利用できるカフェ）併設イベントホールとの相乗効果への提案が示されているか。

課題３　維持管理・運用、災害時の施設利用について

・清掃・消毒・点検のしやすさ、内装仕上げの長寿命化への提案が示されているか。

・災害時の施設利用への提案が示されているか。

課題４　設計施工一括方式の特性を活かした有益な提案

・設計施工一括方式の特性を活かした品質・コスト・スケジュールへの提案が示されているか。

- 技術提案書【様式13】はＡ３判５枚程度（課題１～４各１枚及び課題１～４対する補足・アピール等１枚程度）とし、横向き横使いとする。色彩の使用及び縮尺は自由とし、必要に応じ縮尺を記載すること。

- 提案は、文章及びイメージ図等により、基本的な考え方を簡潔に記載すること。

- 文字のサイズは10ポイント以上とすること（イメージ図等の図中の文字サイズは８ポイント以上とすること。）。

- 会社名等の表示及び提出者が特定できる表現は不可とする（協力会社を含む。）。

- 技術提案書の右下隅（表面）に、技術提案書要請の際に事務局より通知された受付番号を記載する。大きさは、３ｃｍ×３ｃｍ程度とする。

- 本説明書に記載した事項以外の内容を含む技術提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。

- 技術提案書【様式13】の電子データは次のとおり作成すること。

・電子データの形式は、「Microsoft PowerPoint」とする。

・技術提案書に記入された内容のみ（アニメーションの設定は可）とし、ＣＧ及び動画の使用は禁止とする。

- 技術提案書は、要求水準書及び参考計画図に示す機能等を満たすことを基本とし作成すること。また、機能面、コスト面を総合的に検討して作成すること。

- 技術提案書は確実に実施できる内容とすること。

- 技術提案書の著作権は参加者に帰属するものとする。ただし、事業候補者として特定された者の技術提案書については、本プロポーザルに関する報告等のために、本市ホームページに掲載する場合がある。

- 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の耐用となっている工事材料、施工方法等を技術提案書の作成に使用することにより生ずる責任は、参加者が追うものとする。

- ヒアリング審査

ア　ヒアリング日時

令和８年３月27日（金）に実施予定とする。（場所、時間については別途通知する。）

イ　ヒアリング出席者

出席者は、パソコン操作者を含めて４名以内とする。なお、技術提案書に記載した配置予定技術者のうち、主任（監理）技術者、管理技術者は必ず出席すること。代理者及び記載された者以外の者の出席は認めない。

ウ　ヒアリング時の説明（プレゼンテーション）

- 説明は、事前に提出した技術提案書の電子データを使って、パワーポイントにより行うこと。ヒアリング時の手持ち資料及び模型は提示禁止とする。また、追加資料は認めない。

- 提出した技術提案書以外の資料を使用した場合、提出した技術提案書を無効とする。

プロジェクター、スクリーン、ＰＣ等の機材及び提出した技術提案書の電子データは事務局にて準備する。

- プレゼンテーションは匿名で審査する。プレゼンテーション資料についても、会社名等の表示及び提出者が特定できる表現は不可とする（協力会社を含む。）。

- 持ち時間

説明（プレゼンテーション）の持ち時間は20分とする。その後、各委員からのヒアリングを15分程度予定。

- ヒアリングに出席しない場合

出席依頼を受けた者がヒアリングに出席しない場合は、受託意思が無いものとみなし、審査の対象としない。

- 事業候補者を特定するための評価基準

別紙「技術資料・技術提案書の評価基準」による。

11　審査等

- プロポーザル審査会

技術資料及び技術提案書の評価による事業候補者及び次点事業候補者の特定に係る審査は、静岡市動物愛護センター建設工事プロポーザル審査会（以下「審査会」という。）が行う。

審査委員は次のとおりとする。

＜審査委員＞（順不同、敬称略）

| 氏 名 | 所 属 |
| --- | --- |
| 脇坂 圭一 | 静岡理工科大学 理工学部 教授 |
| 亀井 暁子 | 静岡文化芸術大学 デザイン学部 教授 |
| 小森 禅 | 静岡市獣医師会 副会長 |
| 吉岡 真里亜 | 学校法人鈴木学園 中央動物総合専門学校 教務 |
| 杉山 智彦 | 静岡市 保健福祉長寿局 保健衛生医療部長 |
| 中川 将巳 | 静岡市 都市局 建築統括監 |

- 審　査

審査会は、「技術資料による審査」及び「技術提案書による審査」の二段階審査により事業候補者を特定する。

ア　第１次審査として、技術資料の書類審査により技術資料の提出者のうち、評価点が６割以上の者から５者程度選定する。なお、参加者が５者以下の場合には、第１次審査にて評価点が６割以上の者に技術提案書の提出を要請する。

イ　技術提案書の提出者として選定された者には、技術提案書に関する提出要請書を送付する。

選定されなかった者には、選定されなかった旨を別途通知する。なお、選定結果に関する問い合わせ、異議申し立ては受け付けない。

ウ　第２次審査として、技術提案書及びヒアリングによる審査により事業候補者及び次点事業候補者の各１者を特定する。なお、第２次審査は第１次審査の評価を考慮しない。

エ　事業候補者に特定された者には特定通知、特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨を書面により通知する。なお、特定結果に関する問い合わせ、異議申し立ては受け付けない。

オ　技術提案書の提出者の選定及び事業候補者の特定は、別紙「技術資料・技術提案書の評価基準」による。

カ　審査会の審議及びヒアリング（プレゼンテーション）については、非公開とする。

キ　第１次審査及び第２次審査の結果については、本市ウェブサイト上で公表する予定である。第２次審査の結果については、企業名も公表する。

ク　参加者が１者となった場合であっても審査を実施し、第１次審査及び第２次審査の評価点がそれぞれ６割以上の場合は、事業候補者として特定する。

第２章　契約等

１　契約の締結

- 審査会が事業候補者として特定した者を当該工事に係る随意契約の見積参加者として決定し、地方自治法（昭和22年法律第67号）及びその他の法令の規定に基づき、建設工事の契約手続を開始する。

- 契約金額は原則として当該事業候補者が提出した提案価格見積書の金額以内とする。

- 仮契約後、速やかに提案価格見積書に記載した科目に沿って細目まで（中科目まででも可）記載した契約代金内訳書を作成のうえ。発注者に提出するものとする。

- 仮契約後、本契約を締結するまでの間に、仮契約の相手方が静岡市入札参加停止措置等措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けたときは、仮契約を解除する。

ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではない。

ア 静岡市入札参加停止措置等措置要綱別表第１第５項又は第６項の措置要件に該当する場合で、死亡者が生じていないとき、又は損害が重大でないとき。（公衆損害事故）

イ 静岡市入札参加停止措置等措置要綱別表第１第７項又は第８項の措置要件に該当する場合で、死亡者が生じていないとき。（履行関係者の事故）

- 事業候補者が、契約の締結までに資格要件を満たさなくなった場合、又はその他の理由において、事業候補者との契約が締結できない場合、次点事業候補者を見積参加者とする。

- 事業候補者は、契約の締結ができないことが明らかとなった場合、本市に対し、速やかに文書（様式任意）により、その旨を届け出ること。

- 事業候補者として特定された者は、契約締結時に暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと及び静岡市から役員名簿、役員等氏名一覧表等の提出を求められたときは直ちに提出することについて誓約するとともに、静岡市からそれらの書類を警察署に提供されることについて同意する書類を提出すること。ただし、事業候補者として特定された者が同様の書類を既に市長に提出している場合のほか、市長が必要ないと認めるときはこの限りではない。

２　留意事項

- 手続において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平成４年法律第51号）に定める単位に限る。

- 審査会の委員が関係する設計事務所、研究室及び施工会社に所属する者は、参加できない。

- 提出書類の作成、提出及びヒアリングの参加に関する費用は、提出者の負担とする。

- 技術提案書類の取扱い

- 提出された技術提案書は、特定・非特定に関わらず、特定後一定の間、評価結果と共に公開（静岡市ホームページに公開）する場合がある。非公開を求める場合はその旨を技術提案書に記載すること。なお、記載無き場合は公開に同意したものとみなす。また、非公開を希望した場合においても「非公開を希望した」旨は公開する。

- 上記①において、技術提案書が特定されるまでの間であれば公開についての意思を変更することができる。この場合書面（様式任意、Ａ４判とする。）にてその旨を提出すること。

- 事業候補者として特定された者から提出された技術提案書は、関係部署の職員、当該事業に関連するドッグカフェ運営を受託する業者の選定に伴うプロポーザルの関係者及び報道機関等に対し必要に応じて複製を提供するものとする。

- 提出された技術資料及び技術提案書は、返却しない。

- 提出された技術資料及び技術提案書は、特定を行う作業に必要な範囲及び上記①の場合において、複製を作成することがある。なお、この場合においても公開期間の終了後に複製は廃棄する。

- 提出された技術資料、技術提案書及びその複製は、事業候補者の特定及び上記①及び③以外に提出者に無断で使用（公開を含む）しないものとする。

- 提出内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用することにより生ずる責任は、原則として参加者が負う。

- 技術提案書類の記載内容の変更

- 技術提案書類の提出後、原則として審査が終了するまでの間は、技術提案書類に記載された内容の変更は認めない。

- 技術提案書類において提案した現場代理人は、原則として本工事が終了するまでの間　は変更を認めない。ただし、病気治療、死亡及び退職等のやむを得ない理由により、業務遂行が困難になった場合は、本市が同等以上の能力を有すると認める者に限り変更を認める。

- 技術提案書類において、提案した現場代理人以外の設計業務及び工事施工における配置予定技術者の変更は、協議の上、本市が同等以上の実績・能力を有すると認めるものに限り変更を認める。

- 技術提案書類の作成のために本市から受領した資料は、本市の了解なく公表及び使用してはならない。

- 次の各号のいずれかに該当する者は、原則として失格とする。

ア　本説明書「４　参加資格」に記載している要件を満たさなくなった者

イ　提出書類に虚偽の記載をした者

ウ　審査の公平性を害する行為や著しく審議に反する行為をする者。

エ　参加表明書、技術資料又は技術提案書（以下、「参加表明書等」という。）を指定された方法以外の方法で提出した者

オ　提出期限内に参加表明等を提出しなかった者

カ　指定された様式及び記載上の留意事項に適合しない参加表明書等を提出した者

キ　指定された項目の全部又は一部が記載されていない参加表明書等を提出した者

ク　指定された項目以外の内容が記載された参加表明書等を提出した者

ケ　許容された表現方法以外の方法を用いて作成された技術資料又は技術提案書を提出した者

コ　審査会の委員に対し、事業候補者等の特定に関し直接又は間接を問わず連絡を取ろうとした者

（８）技術提案の履行

受注者は、技術提案書の提案事項に基づき、責任を持って確実に履行すること（本工事に不利益となる技術提案書の提案事項と認める場合は除く)。

また、受注者の責により、契約完了時点で技術提案書の提案を達成できなかった事項について、受注者は本市に対し、違約金を支払う。詳細は建設工事仕様書に定める。

ただし、本市と協議の上、同等と認められる方法等で本業務を事業期間内に完了する場合は、同等と認める方法で履行することを認める場合もある。

なお、技術提案書の提案事項を達成する意志が受注者に認められないなど、技術提案書に記載した事項に対する履行状況が特に悪質と認められる場合は、契約を解除し、損害賠償の請求を行うことがある。

（９）成績評定

本工事は完了検査の成績評定について、建築・設備工事成績評定基準が該当し、委託業務等成績評定は該当しない。

３　支払条件

（１）本工事は複数年度にわたるため、各年度ごと支払限度額を設定する。