記　載　例

建築物特定事業（清水駅周辺地区バリアフリー基本構想）

特定事業計画　完了報告書

| 生活関連施設名 | 清水駅西健康センター（架空の施設です。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設管理者名 | 静岡市役所 都市局都市計画部 清水駅周整備課 |  |  |  |  |
| 特定事業内容 |  | 事業量 | 事業費 （千円） | 実施期間 |  |
|  |  |  |  | 着手 | 完了 |
| ・案内板を点字対応に改良 |  | １箇所 | 21 | 平成25年4月 | 平成25年7月 |
| ・視覚障がい者誘導ブロックの設置 |  | 86m | 1282 | 平成26年4月 | 平成26年7月 |
| ・多機能トイレをオストメイト対応式に改良 |  | １箇所 | 360 | 平成27年4月 | 平成27年9月 |
| ・オストメイト対応したトイレへ標識設置 |  | １箇所 | 10 | 平成27年 9月 | H27年 9月 |
| ・正面玄関スロープの改良 |  | １箇所 | 682 | 平成32年 ７月 | 平成33年 1月 |
| 実際の着手・完了年月を記入 完了後 事業実施個所図、写真 等 |  |  |  |  |  |

作成日：平成33年1月