５．特定事業・その他事業

特定事業は、基本構想で定める重点整備地区内の生活関連施設及び生活関連経路の重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進するため、「公共交通特定事業」、「道路特定事業」、「都市公園特定事業」、「建築物特定事業」、「交通安全特定事業」に区分され、各施設管理者が基本構想に則して事業計画を作成して事業を実施します。

その他事業とは、特定事業以外に移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項や必要な事業であり、各施設管理者等により事業実施に努めるものです。

整備内容については、地区内の現状や地元意向、国の定めた移動等円滑化基準やガイドラインとの整合を図り施設管理者別に整理します。

（1） 目標とする整備時期

特定事業、その他事業は、バリアフリー新法及びその基本方針に基づき平成32年度（2020年度）までの整備を目標として各施設管理者等が実施する事業ですが、事業の内容により早期に整備が図れるもの、関係者間で調整を必要とするもの、基準等の明確化が必要なもの、大規模な改修が必要なもの等があります。

このため、目標とする整備時期を平成27年度までの完了と、平成32年度までの完了の二つに定め、地区の重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進していきます。

また、ソフト面の取組みについては時期を定めず継続的に取り組むものとします。

- 目標とする整備時期

| 整備時期Ａ | 平成27年度までに完了 |
| --- | --- |
| 整備時期Ｂ | 平成32年度までに完了 |

（２）　公共交通特定事業

公共交通特定事業は、特定旅客施設の整備と特定車両の整備に大別されます。

特定旅客施設の整備は、各施設管理者が基本構想に則して公共交通特定事業計画を作成し、特定旅客施設内においてバリアフリー化のために必要な設備等の整備を推進します。

特定車両は、新規車両導入時に公共交通移動等円滑化基準に適合した車両とするとともに、既存車両のバリアフリー化を推進します。

| ＪＲ清水駅【主事業者：ＪＲ東海】 ※目標整備時期 Ａ：H27年度完了 Ｂ：H32年度完了 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備項目 | 概要 | 整備時期 |  |
|  |  | Ａ | Ｂ |
| 移動等円滑化への適合 | ・駅舎（平成15年６月完成） | 整備済 |  |

| 静岡鉄道新清水駅【主事業者：静岡鉄道㈱】 ※目標整備時期 Ａ：H27年度完了 Ｂ：H32年度完了 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備項目 | 概要 | 整備時期 |  |
|  |  | Ａ | Ｂ |
| 移動等円滑化への適合 | ・プラットホームと車両の段差解消 |  | ○ |

| バス車両【主事業者：バス事業者】 ※目標整備時期 Ａ：H27年度完了 Ｂ：H32年度完了 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備項目 | 概要 | 整備時期 |  |
|  |  | Ａ | Ｂ |
| 移動等円滑化への適合 | ・低床バスの導入検討 | 継続実施 |  |

（３）　道路特定事業

道路特定事業は、道路管理者が基本構想に則して道路特定事業計画を作成し、主な生活関連経路については、道路移動等円滑化基準への適合を図るとともに、その他生活関連経路については、歩行者の安全かつ安心な通行空間の創出に努めます。

また、整備の進捗によりバリアフリー化された生活関連経路へ誘導する案内標識の設置等情報提供の検討についても進めていきます。

| 主な生活関連経路【主事業者：国、静岡市】 ※目標整備時期 Ａ：H27年度完了 Ｂ：H32年度完了 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備項目 | 概要 | 整備時期 |  |
|  |  | Ａ | Ｂ |
| 移動等円滑化への適合 | ①視覚障害者誘導用ブロックの整備 ・線状ブロック、点状ブロックの整備 | ○ |  |
|  | ②安心、安全、快適性の向上 ・滑りにくく、水はけのよい舗装面の整備 ・側溝蓋等の段差解消 |  | ○ |
|  | ③歩道の横断勾配の緩和 ・歩道の平坦化 |  | ○ |
|  | ④連続した円滑な移動経路の確保 ・歩道未整備区間の整備、立体横断施設の改善 | ○ | ○ |

| その他の生活関連経路【主事業者：静岡市】 ※目標整備時期 Ａ：H27年度完了 Ｂ：H32年度完了 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備項目 | 概要 | 整備時期 |  |
|  |  | Ａ | Ｂ |
| 移動等円滑化の推進 | ⑤視覚障害者誘導用ブロックの整備 ・点状ブロックの整備 | ○ |  |
|  | ⑥安心、安全な歩行空間の確保 ・Ｌ型側溝の改修 ・グリーンベルトの整備 |  | ○ |
|  | ⑦連続した円滑な移動経路の確保 ・歩道未整備区間の整備 |  | ○ |

（４）　都市公園特定事業

都市公園特定事業は、公園管理者等が基本構想に則して都市公園特定事業計画を作成し、都市公園移動等円滑化基準への適合に向けて、施設内のバリアフリー化のために必要な整備を推進します。

| 主要公園施設【主事業者：静岡県、静岡市】 ※目標整備時期 Ａ：H27年度完了 Ｂ：H32年度完了 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備項目 | 概要 | 整備時期 |  |
|  |  | Ａ | Ｂ |
| 移動等円滑化への適合 | ・移動等円滑化園路の整備 ・特定公園施設のバリアフリー化 |  | ○ |

（５）　建築物特定事業

建築物特定事業は、生活関連施設として指定した施設について、各施設管理者が基本構想に則して建築物特定事業計画を作成し、建築物移動等円滑化基準への適合に向けて、バリアフリー化のために必要な整備を推進します。

| 生活関連施設【主事業者：各施設管理者】 ※目標整備時期 Ａ：H27年度完了 Ｂ：H32年度完了 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備項目 | 概要 | 整備時期 |  |
|  |  | Ａ | Ｂ |
| 移動等円滑化への適合 | ・建築物特定施設のバリアフリー化 |  | ○ |

（６）　交通安全特定事業

交通安全特定事業は、静岡県公安委員会が基本構想に則して交通安全特定事業計画を作成し、視覚障害者用信号機の設置などバリアフリー化を推進します。

| 交通安全特定事業【主事業者：公安委員会】 ※目標整備時期 Ａ：H27年度完了 Ｂ：H32年度完了 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備項目 | 概要 | 整備時期 |  |
|  |  | Ａ | Ｂ |
| 既設信号の改良、改善 | ・主要経路に音響信号等の設置検討 | 継続実施 |  |
| 道路標識、道路標示の 高度化 | ・道路標識、道路標示の視認性向上等 | 継続実施 |  |
| 違法駐車、違法駐輪 行為防止 | ・違法駐車、違法駐輪行為の取締り強化及び、 広報、啓蒙活動の推進 | 継続実施 |  |

（7）　その他事業

その他事業は、駅前広場や駐輪場整備をはじめとした特定事業以外の移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項や必要な事業であり、静岡市が関係機関や各施設管理者、市民と協働して事業を推進していきます。

| その他事業 ※目標整備時期 Ａ：H27年度完了 Ｂ：H32年度完了 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備項目 | 概要 | 整備時期 |  |
|  |  | Ａ | Ｂ |
| ＪＲ清水駅の交通機関 乗継ぎ環境の整備 | ・駅前広場の整備 ・バス停のバリアフリー化 （時刻表の視認性、認識性向上及び休憩施設、上屋設置） | 整備済 |  |
| 駐輪場の整備 | ・駐輪場の保全 | 継続実施 |  |
| 情報のバリアフリーの 推進 | ・一体性、連続性のある案内標識の設置 ・ホームページ等による情報の共有化 | 継続実施 |  |
| 心のバリアフリー | ・放置自転車等の対策、指導 ・迷惑駐車、駐輪行為防止及び道路上にはみ出している看板の解消など広報、啓蒙活動推進 ・バリアフリーへの意識の向上、高齢者、障害のある人等のサポートなど教育の充実 ・学校教育等におけるバリアフリーの推進 | 継続実施 |  |

整備にあたっての移動等円滑化基準及びガイドライン等

【公共交通】

《公共交通移動等円滑化基準》

・「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を

定める省令」（平成18年12月15日　国土交通省令第111号）

《ガイドライン》

・「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」

（平成19年７月　国土交通省総合政策局安心生活政策課）

・「公共交通機関の車両等に関する移動円滑化整備ガイドライン」

（平成19年７月　国土交通省総合政策局安心生活政策課）

・「旅客船バリアフリーガイドライン」（平成19年９月　国土交通省海事局安全基準課）

【道路】

《道路移動等円滑化基準》

・「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」

（平成18年12月19日　国土交通省令第116号）

《ガイドライン》

・「改訂版　道路の移動等円滑化整備ガイドライン」

（平成20年２月　編集・発行：国土技術研究センター）

【都市公園】

《都市公園移動等円滑化基準》

・「移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令」

（平成18年12月18日　国土交通省令第115号）

《ガイドライン》

・「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」

（平成20年１月　国土交通省都市・地域整備局公園緑地課）

【建築物】

《建築物移動等円滑化基準》

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」

（平成18年12月８日　政令第55号）

《ガイドライン》

・「高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」

（平成19年　国土交通省住宅局建築指導課）

【交通安全】

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則」

（平成18年12月８日 国家公安委員会規則第28号）

【静岡県条例】

・「静岡県福祉のまちづくり条例」（平成７年10月18日　条例第47号）