記　載　例

建築物特定事業（草薙駅周辺地区バリアフリー基本構想）

| 生活関連施設名 | 草薙駅北健康センター（架空の施設です。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設管理者名※注１ | 静岡市役所 都市局都市計画部 清水駅周辺整備課 |  |  |  |  |  |
| 特定事業内容 |  |  | 事業量 | 事業費※注２ （千円） | 実施予定期間※注３ |  |
|  |  |  |  |  | 着手 | 完了 |
| ・案内板を点字対応に改良 |  |  | １箇所 | 21 | 平成25年 4月 | 平成25年 8月 |
| ・視覚障がい者誘導ブロックの設置 |  |  | 86m | 1,282 | 平成26年 4月 | 平成26年 7月 |
| ・多機能トイレをオストメイト対応式に改良 |  |  | 1箇所 | 400 |  | 平成28年 3月 |
| ・オストメイト対応したトイレへ標識設置 |  |  | 1箇所 | 10 |  | 平成28年 3月 |
| ・正面玄関スロープの改良 |  |  | 1箇所 | 700 |  | 平成33年 3月 |
| ・ |  |  |  |  |  |  |
| 資金調達の方法※注４ |  | 自己資金 |  |  |  |  |
| 事業実施に際して 配慮すべき重要事項 |  | ・トイレのスペースが狭いため、オストメイト水洗器具は簡易型を整備。 |  |  |  |  |
| 事業実施個所図、写真 等※注５ 注１ 施設管理者の正式名称で記入して下さい。 注２ 事業費が確定していない場合は、現時点で分かる範囲の概算を記入して下さい。 注３ 着手年月が未定の場合は空欄で構いません。 完了年月が未定の場合は、基本構想の目標とする整備時期に合わせ、 ・早期に整備が図れるもの等については 平成28年3月（整備時期A 平成27年度） ・大規模な改修が必要なもの等については平成33年3月（整備時期B 平成32年度） と記入して下さい。 注４ 自己の資金を使う場合は自己資金と記入して下さい。国、県、市等の補助金等の自己 資金以外で整備を行う場合は、その資金の名称を記入して下さい。 注５ 整備箇所がわかる図面や写真等を添付して下さい。 その他に整備に関する資料等があれば適宜添付して下さい。 |  |  |  |  |  |  |

特定事業計画書

作成日：平成24年10月